1. 專題進度報告(學期中)

專題名稱：Witchcraft

成員：馬崇菖、胡予樺、林泓劭

|  |
| --- |
| 一、工作與進度報告：   * 以手把做操作，左觸摸版控制移動方向，右蘑菇頭控制玩家面向方向 * 能夠正常的將語音轉成文字 |
| 二、目前約完成    30%之進度，  比預計的進度 （☑稍微 □嚴重）（□落後 ☑超前）。  主要原因：因部分大四課程結束，期末空閒時間較多，允許進度推進 |
| 三、下次主要工作   * 射線 * 物品發射 * 關鍵字抽取 * 物件生成 |
| 四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等)  請描述遭遇問題/目前解決進度/解決方法/未解決原因：   * 舊有問題已解決，目前進度尚未出現問題 |
| 五、老師建議  持續加油、改善 |